ПРОТОКОЛ № ___

совещания о начале работ по пилотному проекту апробации технологий и подготовки технических требований к программному обеспечению

| Дата | «08» июля 2026 г. |
| --- | --- |
| Место / форма | _______________ / очно (дистанционно) |
| Докладчик | Михеев А.Г. |
| Секретарь | _______________ |
| Присутствовали | _______________ (перечень участников) |

Заказчик (Общество): ЭЗС РусГидро.

Предмет: пилотный проект по прототипированию технологий и функциональных возможностей ПО и формированию технических требований (ТТ) к нему на основании текущей деятельности Общества и имеющихся данных — по двум направлениям: I — учёт, аналитика и документооборот сети ЭЗС; II — поддержка работоспособности и сервисное обслуживание сети ЭЗС.

Характер работ: ПО в эксплуатацию не вводится и не эксплуатируется; функциональные возможности отрабатываются на прототипах, показатели рассчитываются на имеющихся данных.

Результат пилота — ТТ к ПО, используемые в работах Общества и при закупке ПО. Направления признаны значимыми, их последовательность приоритетности не устанавливает; перечень открыт; ни одно направление не завершено.

Рассмотрено и решено

По каждому блоку по итогам апробации формируются технические требования (ТТ) к ПО.

| № | Направление / функциональный блок | Состояние | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I. Учёт и аналитика реализации (продаж): обзор, карта объектов, реестр транзакций, зарядные сессии, тарифы, корпоративные продажи | Прототип на имеющихся данных, не завершён | Развивать как основной прототип и демонстрационный контур; наполнить и очистить справочные данные (объекты, статусы, привязка сессий, паспорта); развивать разрезы и точность; → ТТ |
| 2 | I. Входная себестоимость эксплуатации ЭЗС (аренда, электроэнергия, сервис) | Каркас, начальный этап | Разработать модель договоров эксплуатации и их условий; разнести затраты на объекты и периоды; свести с выручкой в финрезультат по станции; → ТТ |
| 3 | I. Электронный документооборот на базе коммуникационного ядра | Концепция (есть ядро с ВКС) | Определить маршруты согласования, статусную модель документов, внешний контур обмена с контрагентами; → ТТ |
| 4 | I. Выгрузка первичных документов в бухгалтерскую (учётную) систему | Тех. основа, не завершён | Определить комплект документов и их соответствие объектам учётной системы; регламент синхронизации, статусы (выгружено / подтверждено / отклонено), порядок сверки; → ТТ |
| 5 | II. Поддержка и сервисное обслуживание: контакт-центр, инженеры, взаимодействие с производителями оборудования | Базовые возможности, нужна адаптация | Профилировать под Общество (роли, процессы контакт-центра, каталог оборудования); мобильные приложения инженеров; стыковка с заявками и мониторингом; → ТТ |

Решили

- Начать работы по пилотному проекту по двум направлениям деятельности.

- Считать результатом пилота технические требования к ПО, формируемые по итогам апробации.

- Использовать ТТ в работах Общества и при закупке ПО для целей Общества.

- Считать перечень направлений открытым и дополнять его по ходу пилота; продолжить работы по каждому направлению (ни одно не завершено).

- Определить ответственных исполнителей и состав рабочей группы; синхронизировать ход пилота с потребностями Общества.

| Докладчик | _______________ | / Михеев А.Г. / |
| --- | --- | --- |
| Секретарь | _______________ | / _______________ / |

Протокол носит рамочный характер, версионируется в репозитории (docs/DEVELOPMENT_PROTOCOL.md) и обновляется по мере хода пилотного проекта.